# PRIJEDLOG

# REPUBLIKA HRVATSKA

# SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A    T O P U S K O

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/21-01/14

URBROJ:  2176-18-01-23-3

Topusko, svibanj 2023. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. stavka 1. podstavka 24. Statuta Općine Topusko („ Službeni  vjesnik“ broj34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17, 8/18, 11/20, 6/21 i 67/22),Općinsko vijeće Općine Topusko na ….sjednici održanoj dana … 2023. godine donijelo je

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata

komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

Iz Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2022. godinu («Službeni vjesnik» broj 88/21 i 40/22), izvršeno je sljedeće:

| R. B. | PRIHODI | PLAN (kn) | IZVRŠENJE (kn) | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada | 1.940.000,00 | 1.757.251,21 | 90,58% |
| 2. | Šumski doprinos | 250.000,00 | 344.605,98 | 137,84% |
| 3. | Pomoći iz državnog proračuna | 600.000,00 | 450.000,00 | 75,00% |
| 4. | Opći prihodi i primici | 470.000,00 | 109.298,74 | 23,26% |
| UKUPNO PRIHODI |  | 3.260.000,00 | 2.661.155,93 | 81,63% |
| R. B. | RASHODI | PLAN (kn) | IZVRŠENJE (kn) | INDEKS % |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.600.000,00 | 1.436.147,10 | 89,76% |
| 2. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 50.000,00 | 37.650,00 | 75,30% |
| 3. | Održavanje javnih zelenih površina | 550.000,00 | 547.108,84 | 99,47% |
| 4. | Održavanje groblja | 10.000,00 | 9.500,00 | 95,00% |
| 5. | Održavanje čistoće javnih površina | 100.000,00 | 53.962,50 | 53,96% |
| 6. | Održavanje javne rasvjete | 950.000,00 | 576.787,49 | 60,71% |
| UKUPNO RASHODI |  | 3.260.000,00 | 2.661.155,93 | 81,63% |

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u „Službenom vjesniku“.

## PREDSJEDNICA VIJEĆA

Dijana Ščrbak