# PRIJEDLOG

# REPUBLIKA HRVATSKA

# SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A    T O P U S K O

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/22-01/

URBROJ:  2176-18-01-22-01

Topusko, ... prosinca 2022. godine

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Topusko („ Službeni  vjesnik“ broj34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17, 8/18, 11/20, 6/21 i 67/22),Općinsko vijeće Općine Topusko na ... redovnoj  sjednici održanoj dana ... prosinca 2022. godinedonijelo je

# PROGRAM

# održavanja komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2023. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuju se sredstva i aktivnosti za održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Topusko i to po komunalnim djelatnostima:

- održavanje nerazvrstanih cesta izimska služba

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje groblja

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javne rasvjete

Članak 2.

Programom održavanja komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program)se utvrđuje opis i opseg poslova održavanjakomunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova,po djelatnostima i iskaz financijskih sredstavapotrebnih za ostvarenje Programa, s naznakom izvorafinanciranja.

Članak 3.

Ovaj Program će se realizirati i kroz Programa javnih radova ako isti bude odobren od strane Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

Članak 4.

U 2023. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:

- Plan prihoda i rashoda

| R. B. |  | PRIHODI | PLAN (eura) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Komunalna naknada | 325.000,00 |
| 2. |  | Komunalnog doprinos | 6.807,00 |
| 3. |  | Pomoći iz državnog proračuna | 54.416,00 |
| UKUPNI PRIHODI |  |  | 386.223,00 |
| R. B. | RASHODI | PLAN (eura) |  |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 192.448,00 |  |
| 2. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 3.634,00 |  |
| 3. | Održavanje javnih zelenih površina | 70.000,00 |  |
| 4. | Održavanje groblja | 1.327,00 |  |
| 5. | Održavanje čistoće javnih površina | 6.000,00 |  |
| 6. | Održavanje javne rasvjete | 112.814,00 |  |
| UKUPNI RASHODI |  | 386.223,00 |

B)	Plan održavanja komunalne infrastrukture

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH  CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na  nerazvrstanim cestama, uključujući  i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se i održavanje i čišćenje prometnica u vrijeme zimskih uvjeta - organizacija zimske službe

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste, ulice, trgove i nogostupe, kompletno s odvodnjom. Dinamika potrebnih radova utvrdit će se prema prioritetima utvrđenim prilikom obilaska terena, a realizirat će se prema prispjelim sredstvima.

UKUPNO:	192.448,00 €

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIMVOZILIMA

Pod održavanjem javnih površina na kojima nijedopušten promet motornim vozilima podrazumijeva seodržavanje i popravci tih površina kojima se osiguravanjihova funkcionalna ispravnost.Održavanje javnih površina na kojima nije dopuštenpromet motornim vozilima obuhvaća saniranje staza.

UKUPNO:     3.634,00 €

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijevase košnja, orezivanje i sakupljanje biološkogotpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanjei njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenihi nasipanih površina u parkovima, opreme nadječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnogmaterijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebniza održavanje tih površina.

UKUPNO: 70.000,00 €

- ODRŽAVANJE GROBLJA

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanjeprostora i zgrada za obavljanje ispraćaja iukopa pokojnika te uređenje putova, zelenih i drugihpovršina unutar groblja.

UKUPNO: 1.327,00 €

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijevase čišćenje površina javne namjene, osimjavnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenjei pranje javnih površina od otpada, snijega i leda,kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke iuklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacilana javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinicelokalne samouprave.

UKUPNO: 6.000,00 €

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevase upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete,uključujući podmirivanje troškova električne energijeza rasvjetljavanje površina javne namjene.

UKUPNO: 112.814,00 €

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

## PREDSJEDNICA VIJEĆA

## Dijana Ščrbak